Совет народных депутатов

Клеповского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

РЕШЕНИЕ

от 25.08.2017г.  № 103

с.Клеповка

Об утверждении  Программы

комплексного            развития

социальной  инфраструктуры

Клеповского сельского поселения    Бутурлиновского

муниципального района Воронежской  области на 2017-2026 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Клеповского сельского поселения Бутурлиновского   муниципального района Воронежской  области, Совет народных депутатов Клеповского сельского поселения

РЕШИЛ

1.Утвердить Программу комплексного  развития социальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения Бутурлиновского  муниципального района Воронежской  области на 2017-2026 годы.

2.Разместить настоящее постановление на  официальном сайте администрации в  сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Клеповского сельского поселения                	Ю.И.Подлесных

Утверждено

решением Совета народных депутатов

Клеповского сельского поселения

Бутурлиновского  муниципального района

от  25.08. 2017 года  №103

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛЕПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ НА  2017-2026 годы

Паспорт программы.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | - Градостроительный Кодекс Российской Федерации, - Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», - Генеральный план Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области - Устав Клеповского сельского поселения |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области Администрация Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Клеповского сельского поселения; - создание условий для занятий спортом; - организация медицинского обслуживания населения; - развитие транспортной инфраструктуры. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1.Строительство ФАП и врачебной амбулатории. 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. 3.Благоустройство парка. 4.Строительство детского сада. 5.Строительство спортивной площадки. 6. Капитальный ремонт здания Клеповской СОШ. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Срок реализации Программы 2017-2026 годы, в 2 этапа 1 этап – с 2017 по 2021годы 2 этап – с 2022 по 2026 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, - предприятия, организации, предприниматели Клеповского сельского поселения, - население Клеповского сельского поселения |
| Источники финансирования Программы | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, предприятий, организаций, предпринимателей |
| Система контроля за исполнением Программы: | Собрание представителей Клеповского сельского поселения |

- Введение

Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных  поселений.

Стратегический план развития Клеповского сельского  поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Клеповского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости,  экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.

Раздел 2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  Клеповского сельского  поселения.

2.1. Анализ социального развития сельского поселения.

Общая площадь Клеповского сельского  поселения   составляет 12295га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила  2241 человек.

Наличие земельных ресурсов Клеповского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

Таб.1

| Категории земель | Общая площадь,га. |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 8831,4 |
| Земли поселений | 1792,6 |
| Земли промышленности | 56 |
| Земли лесного фонда | 1615 |
| Земли водного фонда | - |
| Итого земель в границах | 12295,0 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 71,8 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

2.2   Административное деление

В состав территории Клеповского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

село Клеповка.

Расстояние от центра поселения – с.Клеповка до районного центра – г. Бутурлиновка  18 км.

2.3 Демографическая ситуация

Общая  численность  населения Клеповского сельского  поселения на 01.01.2017 года  составила 2241 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  человек  1039 (46 % от общей  численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.

Таб.2

| Наименование населенного пункта в составе поселения | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Клеповка | 2241 | 87 | 158 | 1039 | 957 |
| всего по поселению | 2241 | 87 | 158 | 1039 | 957 |

Демографическая ситуация в  поселении в 2016 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  улучшился, из-за превышения числаприбывших  над числом убывших с территории поселения.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  прекращением деятельности ранее крупных  предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

2.4    Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения –1039 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет  46 процентов. Часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами  поселения (г.Воронеж, г. Москва.)

Таб.3

| Кол-во жителей всего | 2241 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 1039 |
| Количество трудоустроенных жителей | 687 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 31 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 66 |
| Количество дворов | 1430 |
| Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ | 445 |
| Кол-во пенсионеров | 957 |

Из приведенных данных видно, что лишь 66 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 46%  населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать занятость населения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2017 год и на период до 2026 года  определены следующие приоритеты социального  развития  поселения:

-повышение уровня жизни населения  поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в  поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении;

-сохранение культурного наследия.

2.6 Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в Клеповском сельском  поселении осуществляют:

- МКУК  СКЦ « Лира»,расположенный по адресу: с.Клеповка ,ул.Советская, д.80.

В МКУК «СКЦ «Лира» работают  13 клубных формирований для детей и взрослых (в которых занимаются 130 человек): вокальный, театральный, танцевальный. Участники кружков принимают активное участие в мероприятиях  ДК,  поселковых и районных мероприятиях.

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи,  концертов, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения  поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Здание ДК постройки 1974 года, которое в ходе эксплуатации ни разу капитально не ремонтировалось.

Для сохранения и дальнейшего развития традиций нашего поселения, развития культурного наследия у молодежи  нам крайне необходим капитальный ремонт дома культуры.

2.7 Физическая культура и спорт

Таб.4

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2площ. пола | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный зал МКОУ «Клеповская СОШ» | с.Клеповка, ул. Ленинская , д.100 А | 77,4 | Хорошее |
| 2 | Спортплощадка | с.Клеповка, ул. Ленинская , д.100 А | 568 | Хорошее |

В Клеповском сельском  поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе имеется спортплощадка, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу.

2.8    Образование

На территории поселения находится одна школа на 256 мест, детский сад на 20 мест.

Таб.5

| № | Наименование | Адрес | Мощность, место | Этажн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКОУ « Клеповская СОШ» | с.Клеповка, ул. Ленинская , д.100 А | 256 | 2 |
| 2 | МКДОУ «Клеповский детсад» | с.Клеповка, ул. Калинина , д.16 | 20 | 1 |

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 15 педагогов,  большинство из которых имеют высшее профессиональное образование.

2.9  Здравоохранение

На территории поселения находится следующие медучреждения.

Таб.6

| № | Наименование | Адрес | Мощность, место | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| 1 | Клеповская участковая больница | с.Клеповка, ул., ул.Рокоссовского д.2 | 45 | Удовлетворительное |

Причина высокой заболеваемости населения:

низкий жизненный уровень,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

2.10 Социальная защита населения

На территории  поселения осуществляет свою деятельность социальные работники, их численность 5 человека. На сегодняшний день социальной службой обслуживается  50 человек.

2.11 Жилищный фонд

Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

Таб.7

| № пп | Наименование | На 01.01. 2017г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2,3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ.площади, в т.ч. | 76400 |
|  | муниципальный | 200 |
|  | частный | 76200 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ.площади | 34,0 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади | 0 |

Жители  поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»,«Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья.

с.Клеповка газифицировано.Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

Раздел 3. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия:

Экономические:

1.    Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу  и промышленному бизнесу и  вовлечение их, как потенциального инвесторов для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в других мероприятиях  на взаимовыгодных условиях.

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ;

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

-помощь членам их семей в устройстве на работу;

-помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение);

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- по приобретению техники для ЖКХ;

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения.

6.   Освещение поселения.

7.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог.

Раздел 4. Система основных программных мероприятий по развитию городского  поселения

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является городское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу  поселения.

Мероприятия Программы социального развития  поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2017-2028 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры  поселения  для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;

- развитие социальной инфраструктуры Клеповского сельского  поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2017-2026 годы в 2 этапа.

Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  Клеповского сельского   поселения:

1.Текущий ремонт здания МКУК «СКЦ «Лира».

2.Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

3.Строительство спортивной площадки.

4.Строительство ФАП и врачебной амбулатории, благоустройство территории.

5.Благоустройство парка.

6.Строитедьство детского сада

7.Капитальный ремонт здания Клеповской СОШ.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств

Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Воронежской  области, бюджета Бутурлиновского муниципального района, бюджета  Клеповского сельского поселения

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026

годов составляет 102914.6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год -  6836.6 тыс. рублей;

2018 год -    41483.0 тыс.рублей;

2019 год -    48815.0 тыс.рублей;

2020 год -   835.0 тыс.рублей

2021 год -   815.0 тыс.рублей

Итого 1-й  этап – 98784.6 тыс. рублей

2022 год- 815.0 тыс.  рублей;

2023 год -   815.0 тыс.рублей

2024 год -   860.0 тыс.рублей

2025 год -   820.0 тыс.рублей

2026 год -   820.0 тыс.рублей

Итого 2-й этап – 4130.0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и №223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

| Таблица 8. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | районный бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района на 2017-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Клеповского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача: развитие культуры за счет текущего ремонта здания МКУК «СКЦ «Лира» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Текущий ремонт здания МКУК «СКЦ «Лира» |  | 2017 | 3000,0 | - | - | 3000,0 |  | - | Текущий ремонт |  | Клеповское сельское поселение Бутурлинов - ского муниципаль - ного района |
|  |  |  | 2018 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15,0 | - | - | 15,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 15,0 | - | - | 15,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | 3055,0 | - | - | 3055,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 15,0 |  |  | 15,0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2022 -2026 | 15.0 |  |  | 15.0 |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3070,0 |  |  | 3070,0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача: оказание качественных медицинских услуг населению привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Строительство ФАП и врачебной амбулатории, благоустройство территории |  | 2017 | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  |  | Строительство и благоустрой- ство объекта | Клеповское сельское поселение Бутурлинов - ского муниципаль - ного района |
|  |  |  | 2018 | 17010,0 | 17000,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | 20040.0 | 17000.0 |  |  | 3040.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 50,0 | - | - |  | 50,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 20090,0 | 17000,0 |  |  | 3090,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения |  | 2017 | 836,6 |  |  |  | 836,6 |  |  | Автомобильные дороги местного значения должны отвечать действующим нормам и правилам | Клеповское сельское поселение Бутурлинов - ского муниципаль - ного района |
|  |  |  | 2018 | 750,0 |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | 3926.6 |  |  |  | 3926.6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 780.0 |  |  |  | 780.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 780,0 |  |  |  | 780,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 3905.0 |  |  |  | 3905.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 7831,6 |  |  |  | 7831,6 |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Строительство спортивной площадки |  | 2017 | - | - | - |  | - |  |  | Строительство объекта | Клеповское сельское поселение Бутурлинов - скогомуниципаль - ного района |
|  |  |  | 2018 | 3530,0 | 3500,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | 3560.0 | 3500.0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 3645,0 | 3500,0 |  |  | 145,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Благоустройство парка |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство объекта | Клеповское сельское поселение Бутурлинов - скогомуниципаль - ного района |
|  |  |  | 2018 | 2000,0 | 1900,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | 2020,0 | 1900,0 |  |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2026 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2100,0 | 1900,0 |  |  | 200,0 | - |  |  |  |
| 1.1.3.4 | Строительство детского сада |  | 2017 | - | - | - |  | - | - |  | Строительство нового объекта | Клеповское сельское поселение Бутурлинов - скогомуниципаль - ного района |
|  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 48000,0 | 48000,0 | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017-20221 | 48000,0 | 48000,0 | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 48000,0 | 48000,0 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.3.5. | Капитальный ремонт здания Клеповской СОШ |  | 2017 | - | - | - |  | - | - |  | Капитальный ремонт объекта | Клеповское сельское поселение Бутурлинов - скогомуниципаль - ного района |
|  |  |  | 2018 | 18183,0 | 18000,0 | 183,0 |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | 18183,0 | 18000,0 | 183,0 |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2026 | - | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 18183,0 | 18000,0 | 183,0 |  | - | - |  |  |  |
| 1.1.3.4 | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 6836,6 |  |  |  | 6836,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 41483,0 | 40400,0 | 183,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 48815,0 | 48000,0 |  |  | 815,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 835,0 |  |  |  | 835,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 815,0 |  |  |  | 815,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017-2021 | 98784,6 | 88400,0 | 183,0 |  | 10201,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 815,0 |  |  |  | 815,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 815,0 |  |  |  | 815,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 860,0 |  |  |  | 860,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 820,0 |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 820,0 |  |  |  | 820,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023-2026 | 4130,0 |  |  |  | 4130,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 102914,6 | 88400,0 | 183,0 |  | 14331,6 |  |  |  |  |

Раздел 7.  Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

Таблица 9. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Клеповского сельского   поселения на расчетный срок

Расчет потребности  учреждений образования.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 40 | 85 | 20 | 60 |
| 2 | Общеобразо-вательные школы | -//- | 140 | 297 | 580 | - |

Расчет потребности  учреждений здравоохранения.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участковая больница | коек | 12 % от нормы 11,9 | 3,0 | 45 | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения* | пос/см. | 11,2 | 24 | 115 | 42 |
| 3 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел. | 1 | - | 1 |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | авт. | 0,2 | 0,5 | - | 1 |
| 5 | Раздаточный пункт молочной кухни | м2 общ.пл. | 10 | 21,0 | - | 25 |
| 6. | Аптека | м2 общ.пл. | 10,8 | 23 | - | 25 |

Расчет потребностей потребительского рынка.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины смешанной торговли. | м2 торг. пл. | 300 | 636 | 429 | 210 |
| 2 | Предприятия обществен. пит. | мест | 40 | 85 | 70 | 20 |
| 4 | Предприятия бытового обслужив. | раб. мест | 4 | 9 | 9 | - |

Расчет потребностей жилищно-коммунального хозяйства.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Норматив на 1000 жит. | Требуемое кол-во | Существует, сохраняется | Запроектировано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бани | мест | 10 | 21,2 | - | 25 |
| 2 | Отдел. банка | м2 | 20 | 42 | 40 | - |
| 3 | Пожарн. депо | маш. | 0,4 | 0,848 | - | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект | 6 т. чел. | 1 | 1 | - |

Раздел 8.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь более высоких  показателей социального развития   поселения  в  период 2017 -2026 годов.

За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодный  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных и предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан, промышленной продукции.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Раздел 9.    Организация  контроля  за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  Клеповского сельского  поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации  поселения под руководством главы  сельского поселения.

Глава  поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского  поселения  в районные и областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

-осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;

- реализации мероприятий Программы поселения.

Специалисты администрации поселения осуществляют следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

Раздел 10.   Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Раздел 11. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения),  и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов  поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.  Улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2.  Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

3.  Повышения благоустройства поселения;

4.  Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

5.  Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей   поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в  поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению  поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных  поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития  поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров  поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.